关于《2023 年荣成市崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目实施方案》的联合审查意见

荣住建字[2022]92号

根据市政府老旧小区改造工作统一部署，2023 年拟对崖头街道 6个老旧小区进行改造提升，经部门联席会议联合审查，实施方案符合荣成市城市总体规划，不需新增建设用地，环保措施符合生态环境保护相关要求，同意项目改造。

一、建设内容和规模

项目建设规模: 项目拟实施崖头街道办事处 6个老旧小区改造，涉及206 栋楼、5415 户居民，总改造建筑面积 44.41 万平方米。项目建设内容:改造排水管网 33000 米，改造停车位 1700个，改造道路 187000 平方米，改造景观绿化 5100 平方米，改造电力管线 24000米，安装 10KV 箱变22台(套)，及燃气管线、供热管线、弱电管线、路灯、安防、智慧、休闲健身、无障碍等设施。

二、总投资及资金来源:项目计划总投资约 13323 万元，资金由财政拨款和管线单位自筹解决。

三、项目建设地点:荣成市崖头街道办事处幸福小区、双泊片区、姜家小区、丹霞小区、三环片区、德平片区等 6个老旧小区

四、项目建设期限:2023年4月至2023年11月

请据此办事相关事宜。

 荣成市住房和城乡建设局

 2022年10月8日